**29.03.2019г. № 55**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БАЛАГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ БАЛАГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018-2023 ГГ»**

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства на территории Балаганского муниципального образования, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Балаганского муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Балаганского муниципального образования от 07.11.2016 № 386, статьей 38 Устава Балаганского муниципального образования, администрация Балаганского муниципального образования,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Балаганского муниципального образования на 2018-2023 гг» утвержденную постановлением администрации Балаганского муниципального образования от26.12.2017 № 451 следующие изменения:

1.1. в индивидуализированном [заголовке](consultantplus://offline/ref=81B581DD4834EFF393C45248F99859BFEDC27D990F354152BADDEC1B80F120CF095FE629D2BFCAA25FB19A021842H) цифры «2023» заменить цифрами «2024»;

1.2. в муниципальной программе «Формирование современной городской среды Балаганского муниципального образования на 2018 - 2023 годы, утвержденной постановлением (далее - муниципальная программа):

в [наименовании](consultantplus://offline/ref=CCD1A35DE01F6FA3C104DE0F28143BF23C7F43C0EF04871CE1B48556AC658871CF14C50C230AE44EC1393457e7C6I) цифры «2023» заменить цифрами «2024»;

1.3 Пункт 7 главы 1. «ПАСПОРТ» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. |  | Сроки реализации муниципальной программы | 2018 - 2024 годы |

1.4. Пункт 8 главы 1. «ПАСПОРТ» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 18718,80 тыс. руб., из них:  **Благоустройство дворовых и общественных территорий** составляет 18718,80 тыс. руб., в том числе за счет средств:  - федерального бюджета – 3356,9 тыс. руб.;  - областного бюджета – 946,9 тыс. руб.;  - местного бюджета – 13715,00 тыс. руб. | | | | | | |
|  | Источники финансирования/ годы реализации программы | | Всего | **в том числе:** | | | |
|  | средства федераль-ного бюджета | средства областного бюджета | средства местных бюджетов | внебюд-жетные источники |
|  | 2018 год | дворовые территории | - |  |  |  |  |
|  | общественные территории ПСД | 500,00 | 0 | 0 | 500,00 | - |
|  | места массового отдыха (парки) | - |  |  |  |  |
|  | 2019 год | дворовые территории  ПСД | 120,00 |  |  | 120,00 | - |
|  | общественные территории | 5066,90 | 1678,48 | 473,42 | 2715,00 | 200,00 |
|  | места массового отдыха (парки) | - |  |  |  |  |
|  | 2020 год | дворовые территории | 2500,00 | 1174,93 | 325,07 | 1000,00 | - |
|  | общественные территории | 1851,90 | 503,55 | 148,35 | 1000,00 | 200,00 |
|  | места массового отдыха (парки) | - |  |  |  |  |
|  | 2021 год | дворовые территории | 270,00 |  |  | 270,00 | - |
|  | общественные территории | 213,00 |  |  | 1930,00 | 200,00 |
|  | места массового отдыха (парки) | - |  |  |  |  |
|  | 2022год | дворовые территории | 415,0 |  |  | 415,0 | - |
|  | общественные территории | 1785,00 |  |  | 1585,00 | 200,00 |
|  | места массового отдыха (парки) | - |  |  |  |  |
|  |  | 2023год | дворовые территории | - |  |  | - | -- |
|  |  | общественные территории | 2200 |  |  | 2000,00 | 200,00 |
|  |  | места массового отдыха (парки) | - |  |  |  |  |
|  |  | 2024год | дворовые территории | - |  |  |  |  |
|  |  | общественные территории | 2200,00 |  |  | 2000,00 | 200,00 |
|  |  | места массового отдыха (парки) | - |  |  |  |  |

1.5. В абзаце 11 главы 2. «ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА В БАЛАГАНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ цифры «22970,62» заменить на цифры «18718,80»

1.6. Абзац 19 главы 2. «ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА В БАЛАГАНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ изложить в следующей редакции: «При выполнении видов работ, включенных в минимальный перечень, обязательным является:

трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица);

мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

решение собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника.

Под субботником в настоящей Программе понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.

Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного субботника для каждой дворовой территории.

При выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень, обязательным является:

финансовое участие заинтересованных лиц;

софинансирование собственниками помещений в многоквартирном доме по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ (в случае, если дворовая территория включена в муниципальную программу формирования современной городской среды после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»);

решение собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Финансовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме софинансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Доля финансового участия заинтересованных лиц устанавливается не менее 5 процентов стоимости выполнения таких работ в случае, если дворовая территория включена в муниципальную программу формирования современной городской среды до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – Постановление № 106) и не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ в случае, если дворовая территория включена в муниципальную программу формирования современной городской среды после вступления в силу Постановления № 106.

Выполнение работ из дополнительного перечня без выполнения работ из минимального перечня не допускается».

1.7. Таблицу № 3 главы 4. «ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ» изложить в следующей редакции:

«Таблица № 3

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование и виды**  **расходов** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель Программы, заказчик-координатор, участник** | **Источник финансирования** | **Объём финансирования** | | | | | | |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| 1. Благоустройство дворовых территорий | Администрация Балаганского МО | **ФБ** | - | - | 1174,93 |  |  |  |  |
| **ОБ** | - | - | 325,07 |  |  |  |  |
| **МБ** | - | 120,00 | 1000,00 | 270,00 | 415,00 | - | - |
| 2. Благоустройство общественных территорий | Администрация Балаганского МО | **ФБ** | - | 1678,48 | 503,55 |  |  |  |  |
| **ОБ** | - | 473,42 | 148,35 |  |  |  |  |
| **МБ** | 500,00 | 2915,00 | 1200,00 | 1930,00 | 1785,00 | 2200,00 | 2200,00 |
| Всего в том числе: | | | **500,00** | **5186,9** | **4351,9** | **2200,00** | **2200,00** | **2200,00** | **2200,00** |
| **ФБ** | | | 0 | 1678,48 | 1678,48 |  |  |  |  |
| **ОБ** | | | 0 | 473,42 | 473,42 |  |  |  |  |
| **МБ** | | | 500,00 | 2915,00 | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 |

1.8. Таблицу «Показатели результативности муниципальной программы» главы 6 «ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Показатели результативности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Еди-ница изме-рения | 2017 | Плановое значение целевого показателя | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | В результате реализации Программы |
| 1. | Количество дворовых территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы | ед. | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 2. | Площадь дворовых территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы | тыс. кв.м. | 0 | 0 | 0 | 4,1 | 3,5 | 1,2 |  |  | 8,8 |
| 3. | Доля дворовых территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 0 | 0 | 0 | 50 | 35 | 15 | 0 | 0 | 100 |
| 4. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения) | % | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 10,8 |
| 5. | Количество общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 6. | Площадь общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы | га | 0 | 0 | 5,72 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 2,0 | 1,7 | 16,52 |
| 7. | Доля площади общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы от общей площади общественных территорий | % | 0 | 0 | 6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 20,2 |
| 8. | Количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателям, о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) не позднее 2020 года | ед. | - | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 |
| 9. | Количество  индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, по которым проведена инвентаризация | ед. | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 | 171 |
| 10 | Количество соглашений, заключенных с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об их благоустройстве не позднее 2020 года | ед. | - | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 |
| 11 | Количество жителей многоквартирных домов, принявших трудовое участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий р.п. Балаганск | чел. | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 |

1.9. Цифру «2023» (год окончания реализации программы) заменить на цифру «2024» по всему тексту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Балаганского муниципального образования»

2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Балаганского муниципального образования» (далее - Приложение № 1 к муниципальной программе), изложить в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению.

3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Балаганского муниципального образования» (далее - Приложение № 3 к муниципальной программе), изложить в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению.

4. Приложение № 5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Балаганского муниципального образования» (далее - Приложение № 5 к муниципальной программе), изложить в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном Вестнике Балаганского муниципального образования и разместить на официальном сайте администрации Балаганского муниципального образования в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава Балаганского

Муниципального образования Н.И. Лобанов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Балаганского муниципального образования

от 29.03.2019 г. № 55

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Балаганского муниципального

образования на 2018-2024 гг»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ БАЛАГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НА КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО В 2018-2024 ГОДЫ

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории |
| 2020 год | |
| 1 | п.Балаганск, ул. Калинина многоквартирный дом № 2; |
| 2 | п.Балаганск, ул. Калинина многоквартирный дом № 4; |
| 3 | п.Балаганск, ул. Калинина многоквартирный дом № 6; |
| 4 | п.Балаганск, ул. Калинина многоквартирный дом № 8 |
| 2021 год | |
| 5 | п.Балаганск ул. Кольцевая многоквартирный дом № 53 |
| 6 | п.Балаганск, ул. Ангарская многоквартирный дом № 89; |
| 7 | п.Балаганск, ул. Ангарская многоквартирный дом № 87 |
| 2022 год | |
| 8 | п.Балаганск, ул. Ангарская многоквартирный дом № 85 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Балаганского муниципального образования

от 29.03.2019 г. № 55

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Балаганского муниципального

образования на 2018-2024 гг»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ БАЛАГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НА КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО В 2018-2024 ГОДАХ

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории |
| 2019 год | |
| 1 | Благоустройство общественной территории Центральная площадь, сквер и памятник ВОВ |
| 2020-2024 гг | |
| 2 | Благоустройство общественной территории сквер ограниченный улицами Орджоникидзе, ул. Пушкина, ул. Школьная; |
| 3 | Благоустройство общественной территории возле Стадиона Ангара |
| 4 | Благоустройство общественной территории возле здания Атовокзала. |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Балаганского муниципального образования

от 29.03.2019 г. № 55

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Балаганского муниципального

образования на 2018-2024 гг»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(Сведения об основных мероприятиях, составе и значениях целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование направлений | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Источник финансиро-вания | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | | | | Ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Мероприятие по благоустройству дворовых территорий** | | | | | | | | | | |
| 1. Благоустройст-во дворовых территорий | Администрация Балаганского МО | **ФБ** |  |  | 1174,93 |  |  |  |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 8 дворовых территорий |
| **ОБ** |  |  | 325,07 |  |  |  |  | Увеличение площади благоустроенных дворовых территорий на 8,8 тыс. кв.м. |
| **МБ** |  | 120,00 | 1000,00 | 270,00 | 415,0 |  |  | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий на 100% |
| **ВСЕГО** | | | **0** | **120,00** | **2500,00** | 270,00 | **415,0** |  |  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями – 10,8% |
| **Мероприятие по благоустройству общественных территорий** | | | | | | | | | | |
| 2. Благоустройст-во общественных территорий | Администрация Балаганского МО | **ФБ** |  | 1678,48 | 503,55 |  |  |  |  | Увеличение количества  благоустроенных общественных  территорий на 6 общественных территорий |
| **ОБ** |  | 473,42 | 148,35 |  |  |  |  | Увеличение площади благоустроенных общественных территорий на 1,6 га |
| **МБ** | 500,00 | 2915,00 | 1200,00 | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 | Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий на 40,2 % |
| **ВСЕГО** | | | **500,00** | **5186,9** | **4351,9** | **2200,00** | **2200,00** | **2200,00** | **2200,00** | Увеличение количества жителей многоквартирных домов, принявших трудовое участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий до 100 чел. |