15.12.2021 г. № 159

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БАЛАГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022-2024 ГОДЫ»»

В соответствии со статьёй 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом Балаганского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Балаганского муниципального образования на 2022 - 2024 годы» (Приложение №1).

2. Отменить постановление администрации Балаганского муниципального образования № 50 от 22.06.2020 г. Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Балаганского муниципального образования на 2020 - 2022 годы».

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в официальном вестнике администрации Балаганского муниципального образования и на сайте администрации Балаганского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://balagansk-adm.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио Главы Балаганского

муниципального образования

О.И. Бондаренко

Утверждено

Постановлением

Администрации Балаганского

Муниципального образования                                                                   от  15.12.2021 г. №159

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БАЛАГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022 - 2024 ГОДЫ"

| 1. Наименование программы: | "Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Балаганского городского поселения на 2022-2024 годы" |
| --- | --- |
| 2. Заказчик программы | Администрация Балаганского муниципального образования |
| 3. Разработчик программы: | Администрация Балаганского муниципального образования. |
| 4. Сроки реализации программы: | 2022-2024 годы |
| 5. Основания для разработки программы: | Разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»; |
| 6. Цель программы: | Повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; Обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и повышение качества коммунальных услуг для потребителей. |
| 7. Задачи программы: | 1. обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 2. повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 3. совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры поселка; |
| 8. Исполнители программы: | Администрация Балаганского муниципального образования Организации и предприятия, осуществляющие деятельность на территории поселения |
| 9. Источники и объемы финансирования программы | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств инвестиционных программ, средств бюджета поселения в рамках муниципальных целевых программ и иных инвестиций. |
| 10. Ожидаемые конечные результаты программы: | Повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры поселения; - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе; - снижение аварийности на сетях и сооружениях; - повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности; - повышение качества коммунальных услуг для потребителей. |
| 11. Система организации контроля за исполнением программы: | Администрация Балаганского муниципального образования - представление ежегодного отчета депутатам Думы о ходе выполнения мероприятий программы. |

# Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

# Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Балаганского муниципального образования. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения. Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

# ( демографическое развитие;

# ( перспективное строительство;

# ( перспективный спрос коммунальных ресурсов;

# ( состояние коммунальной инфраструктуры;

# Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки. Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо- энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.

# 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы

# Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Балаганского муниципального образования. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги. Основные задачи Программы: (модернизация водопроводно-канализационного хозяйства;

# (улучшение экологической обстановки;

# - повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. Предусматривается оказание методического содействия предприятиям, оказывающим коммунальные услуги при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Важным направлением для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа.

# Сроки и этапы реализации программы.

# Программа действует с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

# 3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

# 3.1. Общие положения

# 1. Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры, являются:

# ( тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным снижением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности до 2027 года с учетом комплексного инвестиционного плана;

# ( состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

# ( сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг на уровне установленных на 2019 г. нормативов потребления;

# 2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

# 3. Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан по следующим направлениям:

# ( строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

# ( строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

# 4. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры в сельском поселении и срокам реализации.

# 5. Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

# 6. Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон. 7. Объемы мероприятий определены усредненно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

# 8. Стоимость мероприятий определена на основании смет организаций коммунального комплекса, укрупненных показателей стоимости строительства в условиях Иркутской области, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2019 г. Для приведения стоимости мероприятий к уровню цен 2020 г. использованы индексы цен производителей прогноза социально-экономического развития. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству)). Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на подключение. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Иркутской области, бюджета Балаганского муниципального образования, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году. Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

# 9. В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инвестиционных проектах (подразделах программы). При этом количественные показатели приведены полностью в каждом направлении, стоимостные показатели распределены пропорционально подключаемым нагрузкам. Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц.

# 10. Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

# 11. Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия. Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры Балаганского муниципального образования, связанным с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия. Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

4. Характеристика проблемы и обоснования необходимости ее решения программными методами

1. Износ существующих сетей водоснабжения и теплоснабжения превышает 60%, что обуславливает значительную аварийность (5-6 аварий в год).

Необходима разработка проектно-сметной документации, произвести изыскания для Реконструкции водозаборного сооружения в п. Балаганск, и строительства водопроводных сетей в п. Балаганск.

2. Проблема нерационального потребления воды. В настоящее время водомерными счетчиками оснащены Центральная районная больница, Дорожная служба, Балаганский лесхоз и 7 благоустроенных многоквартирных жилых домов, 43 % домовладений. При этом сверхнормативное потребление холодной воды оценивается на уровне 50 тыс. м3 в год.

3. Износ котельного и вспомогательного оборудования в котельных «Центральная», «Новая» приводит к частым отказам системы теплоснабжения, необходимо качественное и энергосберегающее оборудование нового поколения, для эффективной работы системы теплоснабжения в целом.

4. Высокая жесткость воды, получаемой с водозабора «Новый» приводит к быстрому выходу из строя центробежных насосов, котельного оборудования и системы теплоснабжения в целом. Но самое главное - это опасность возникновения всевозможных заболеваний, связанных с некачественной водой. Повышенная жесткость воды является причиной накопления солей в организме, а в конечном итоге приводит к заболеваниям суставов, образованию камней в почках, желчном и мочевом пузыре. В системах водоснабжения и сантехники происходит интенсивное накопление осадка, что мешает нормальной работе бытовых приборов. Образовавшаяся накипь является причиной 90% отказов водонагревательного оборудования.

Необходима установка системы водоочистки. Это приведёт к улучшению качества питьевой воды, уменьшению заболеваемости населения в целом, уменьшится отложение солей в водопроводных сетях и в системах теплоснабжения, увеличится производительность тепловой энергии котельных.

5. Перечень мероприятий по реконструкции модернизации и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства, обоснование необходимости данных мероприятий

# 5.1. Водоснабжение

Общая протяженность системы холодного водоснабжения п. Балаганск 27,6 км. Большинство трубопроводов проложены более 20 лет назад, что приводит к частым аварийным ситуациям. Бесперебойное обеспечение питьевой водой населения районного центра является приоритетным направлением в работе коммунальных служб и администрации п. Балаганск.

Строительство в 2005 г. нового водозабора позволило поставлять на территорию поселения больший объем воды. Заменить аварийные линии трубопроводов, правильно распределить воду, подключить к системе водоснабжения максимальное количество жилых домов и объектов социального назначения поселка Балаганск – основная задача.

1. В связи с выходом из строя водоразборных колонок необходимо приобретение 5 шт. водоразборных колонок для установки в п. Балаганск

2. Необходим ремонт смотровых колодцев на сетях водоснабжения. Устройство крышек, препятствующих несанкционированному проникновению в колодец.

На 2022 год:

- Необходим ремонт смотровых колодцев на сетях водоснабжения. Устройство крышек, препятствующих несанкционированному проникновению в колодец.

- Необходимо приобретение новой системы управления и защиты (СУЗ) для водозаборной станции с целью обеспечения бесперебойной работы оборудования и предотвращения аварийных ситуаций (при использовании трех насосов).

3. Подготовка проекта по реконструкции водонапорной башни п. Балаганск, для принятия соответствующего решения по ее дальнейшей эксплуатации (капитальный ремонт, реконструкция и др.).

4. Разработка проектно-сметной документации, проведение инженерных изысканий для реконструкции водозаборного сооружения в п. Балаганск, а именно: очистка питьевой воды от солей жесткости, железа. п. Балаганск (Цель: строительство станции водоподготовки).

5. Приобретение 2 насосов ЭЦВ 8-40-180 для установки на водозаборном сооружении

Экономический эффект: надежность предоставления услуг водоснабжения.

На 2023 год

- Выборочный капитальный ремонт сетей водопровода общей протяженностью 1 100 п.м. по ул. Ленина, п. Балаганск

2. Необходима разработка проектно-сметной документации, произвести изыскания для Реконструкции водозаборного сооружения в п. Балаганск, и строительства водопроводных сетей в п. Балаганск, Балаганского района, Иркутской области, а именно очистка питьевой воды от солей жесткости, железа. п. Балаганск  с численностью около 4000 чел., все социальные  учреждения, школы детские сады и районная больница используют в технических целях и в пищу воду  с  центрального  водозабора,  в  связи  с  высокой  жесткостью  воды население п. Балаганск регулярно обращается в администрацию с жалобами на высокое содержание накипи в бытовых приборах, ухудшение здоровья в связи  с  высоким  содержанием  солей  жесткости  в  питьевой  воде.   Быстро засоряется, и выходит из строя котельное и вспомогательное оборудование котельных. В связи с уменьшением уровня воды в реке Ангара, уменьшается уровень воды в скважинах, расположенных на территории п.  Балаганск соответственно ситуация будет только ухудшаться, уровень жесткости будет увеличиваться, на данный момент уровень жесткости 9,5 ± 0,9 при допустим уровне не более 7.

Одним из способов исключить риск возникновения опасности для здоровья является водоподготовка. Питьевая вода методом фильтрации очищается от вредных примесей и обеззараживается. Оптимальным решением по требуемой реконструкции, является размещение в пределах границ объекта блочно-модульной водоподготовительной установки производительностью 90 м3/час (2 000 м3/сут. по очищенной воде) и реконструкции внутриплощадочных сетей водозаборного узла. Установка системы модульной очистки воды на территории водозабора позволит привести лабораторный состав воды в норму. И обеспечить всех жителей п. Балаганск качественной и полезной для здоровья питьевой водой.

3. Капитальный ремонт сети водоснабжения по улице Кольцевая п. Балаганск (в границах улиц Свердлова и Горького).

Экономический эффект: Доведение уровня качества питьевой воды до допустимого по СанПиН 2.1.4.1074-01. Надежность предоставления услуг водоснабжения.

На 2024 год

- Ремонт смотровых колодцев на территории п. Балаганск. Устройство крышек, препятствующих несанкционированному проникновению в колодец.

- Приобретение пожарных гидрантов для установки на водоводе в п. Балаганск.

- Капитальный ремонт (реконструкция) водонапорной башни по ул. Ленина, 52А, п. Балаганск (в т.ч. ограждение данного объекта).

- Подготовка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта водовода по ул. Октябрьская (в т.ч. замена чугунной трубы).

Экономический эффект: надежность предоставления услуг водоснабжения.

5.2. Теплоснабжение

На 2022 год

- Капитальный ремонт кровли на котельной «Новая» по ул. Строительная, 33.

- Ограждение территории расположения объектов теплоснабжения

На 2023 год

1.В связи со сдачей в 2020 году нового объекта строительства Детский сад на 110 мест, по адресу п. Балаганск, ул. Кольцевая 57, подключение теплоснабжения которого планируется от котельной «Центральная», имеющихся мощностей, установленных на котельной 1,8 Гкал. не достаточно, в целях подключения данного объекта к теплоснабжению дополнительно потребуется 1,1 Гкал.

Необходимо приобретение и установка блочно-модульной угольной котельной по адресу: п. Балаганск ул. Калинина,10.

2. Текущий ремонт на тепловых сетях.

3. Капитальный ремонт кровли на котельной «Новая» по ул. Строительная, 33.

4. Для установки блочно-модульной котельной, необходима разработка проектно-сметной документации, на блочно-модульную угольную котельную  «Новая» п. Балаганск ул. Строительная, 33 и получение положительного заключения экспертизы на проект.

5.На основании решения Балаганского районного суда необходимо приобрести 2 бесперебойных источника электроэнергии (дизельгенераторы на 40 и 30 кВт) для установки на котельные «Центральная» и «Новая».

6. Устройство ограждений объектов теплоснабжения (ограждение котельных: «Новая», «Балаганская РБ», «Центральная»).

На 2024 год

- В связи с переводом всех муниципальных котельных на автоматическое обслуживание необходимо приобретение и установка блочно-модульной угольной котельной по адресу: п. Балаганск ул. Строительная, 33.

Экономический эффект: надежность предоставления услуг теплоснабжения

5.3. Водоотведение

2022 год:

Обслуживание многоквартирных жилых домов в 2021 г. показало, что наружная канализационная система по ул. Калинина 2,4,6,8 требует срочного ремонта.

- -2024 годы:

1. Подготовка материалов и разработка проектно-сметной документации для строительства канализационных очистных сооружений (КОС) в п. Балаганск.

На территории п. Балаганск необходима комплексная система очистки канализационных отходов, в связи с тем, что долгие годы сброс жидких бытовых отходов осуществлялся на рельеф, возникла необходимость в установке такой системы очистки.

Итоговые мероприятия на 2022 год

| № | Наименование мероприятия | Объем финансирования всего тыс. руб. | Софинансирование из местного бюджета | Средства предприятия | Финансирование из областного бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации, проведение инженерных изысканий для реконструкции водозаборного сооружения в п. Балаганск, а именно: очистка питьевой воды от солей жесткости, железа. п. Балаганск (Цель: строительство станции водоподготовки) | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | приобретение новой системы управления и защиты (СУЗ) для водозаборной станции | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | приобретение 2 насосов ЭЦВ 8-40-180 для установки на водозаборном сооружении | 130,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Разработка проекта по реконструкции водонапорной башни п. Балаганск | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Текущий ремонт на сетях водоотведения ул. Калинина п. Балаганск | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Капитальный ремонт кровли на котельной «Новая» по ул. Строительная, 33. | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт смотровых колодцев на территории п. Балаганск. Устройство крышек, препятствующих несанкционированному проникновению в колодец |  |  |  |  |
| 7 | Ограждение территории расположения объектов теплоснабжения | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Прочие мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2022-2023 гг. | 311,4 | 311,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: | 1 511,4 | 1 511,4 | 0,0 | 0,0 |

Итоговые мероприятия на 2023 год:

| № | Наименование мероприятия | Необходимый объем финансирования всего тыс. руб. | Софинансирование из местного бюджета | Средства предприятия | Финансирование из областного бюджета (недостающие средства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт смотровых колодцев на территории п. Балаганск. | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Капитальный ремонт сети водоснабжения по улице Кольцевая п. Балаганск (в границах улиц Свердлова и Горького). | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Капитальный ремонт (реконструкция) водонапорной башни по ул. Ленина, 52А, п. Балаганск (в т.ч. ограждение данного объекта). | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подготовка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта водовода по ул. Октябрьская (в т.ч. замена чугунной трубы). | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | В связи со сдачей в 2020 году нового объекта строительства Детский сад на 110 мест, по адресу п. Балаганск, ул. Кольцевая 57, подключение теплоснабжения которого планируется от котельной «Центральная», необходимо приобретение и установка блочно-модульной угольной котельной по адресу: п. Балаганск ул. Калинина,10. | 19 285,40 | 200,0 | 0,0 | 19 085,40 (недостающие средства) |
| 6 | Для установки блочно-модульной котельной, необходима разработка проектно-сметной документации, на блочно-модульную угольную котельную «Новая» п. Балаганск ул. Строительная, 33 и получение положительного заключения экспертизы на проект. | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | На основании решения Балаганского районного суда необходимо приобрести 2 бесперебойных источника электроэнергии (дизельгенераторы на 40 и 30 кВт) для установки на котельные «Центральная» и «Новая». | 624,1 | 624,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: | 21 909,5 | 2 824,1 | 0,0 | 0,0 |

Итоговые мероприятия на 2024 год:

| № | Наименование мероприятия | Объем финансирования всего тыс. руб. | Софинансирование из местного бюджета | Средства предприятия | Финансирование из областного бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка материалов и разработка проектно-сметной документации для строительства канализационных очистных сооружений (КОС) в п. Балаганск. На территории п. Балаганск необходима комплексная система очистки канализационных отходов, в связи с тем, что долгие годы сброс жидких бытовых отходов осуществлялся на рельеф, возникла необходимость в установке такой системы очистки. | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подготовка материалов и разработка проектно-сметной документации для строительства новых водоводов | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Прочие мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2024--2025 гг. | 287,2 | 287,2 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Прочие мероприятия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: | 1 287,2 | 1 287,2 | 0,0 | 0,0 |

Дополнительные мероприятия на 2022-2024 годы будут предусмотрены исходя из текущих потребностей отрасли ЖКХ.

- Ремонтные работы на сетях водоснабжения

Замена ветхих трубопроводов водоснабжения.

- Прокладка новых трубопроводов водоснабжения

Прокладка новых трубопроводов водоснабжения позволит решить проблему водоснабжения жилых домов и социально значимых объектов. Уже в настоящее время есть возможность подключить к водопроводу дома по ул. Мира, ул. Ангарская, ул. Суворова, ул.  Кольцевая ул. Маяковского. При замене участка трубопровода по ул. Пушкина появляется возможность подключения жилых домов по пер. Орджоникидзе, и Школьный. При продолжении трассы по ул. Кольцевой по ул. Заводской и 2 Заводской будут подключены не только жилые дома, но и здание РЭС.

В целях повышения качества водоснабжения, в связи с необходимостью расчета гидравлических режимов сетей водоснабжения п. Балаганск, а также расчета диаметров труб, количества гидрантов, выясняется, что есть необходимость изменения всей системы водоснабжения п. Балаганск. Необходима разработка инвестиционного проекта по реконструкции водозаборного сооружения п. Балаганск, и строительства водопроводных сетей в п. Балаганск, Балаганского района, Иркутской области, протяженностью 15100 метров.

- Источники и объемы финансирования программы

| № п/п | Направление использования средств и предполагаемые источники финансирования | Всего по Программе | В том числе по годам тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 Год | 2024 год |
| 1. | Модернизация коммунальной инфраструктуры, в том числе за счет: | 24 708,1 (с учетом недостающих средств в размере 19 085,40) | 1 511,4 | 21 909,5 | 1 287,2 |
|  | Финансирование инвестиционных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 19 085,4 | 0,0 | 19 085,40 (недостающие средства) | 0,0 |
|  | местного бюджета | 5 622,7 | 1 511,4 | 2 824,1 | 1 287,2 |
|  | средств предприятий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

антикоррупционной, правовой экспертизы на Постановление Администрации Балаганского муниципального образования от «15» декабря 2021 г. № 159 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Балаганского муниципального образования на 2022-2024 годы»

В соответствии с ч. 4 ст. 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», мною, В.Н. Ляпиной, проведена антикоррупционная экспертиза Постановления Администрации Балаганского муниципального образования от «15» декабря 2021 г. № 159 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Балаганского муниципального образования на 2022-2024 годы».

В ходе экспертизы изучены нормы нормативно-правового акта в отдельности, а также во взаимосвязи между собой и с другими нормативно-правовыми актами для обеспечения обоснованности, объективности и достоверности результатов антикоррупционной экспертизы.

В результате проведенной экспертизы коррупциогенные факторы, предусмотренные Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 г. № 96, не выявлены.

Руководитель МКУ «Аппарат администрации

Балаганского муниципального образования»

________/В.Н. Ляпина/

15.12.2021 г.